Hajnówka, dnia 2013-01-22

Informacja

dotycząca  realizacji  przez  Zarząd Dróg Powiatowych  w   Hajnówce  Powiatowego  Programu  Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i  Porządku  Publicznego

na  drogach  powiatowych  w powiecie hajnowskim w 2012r.

Drogi powiatowe z założenia stanowią obsługę komunikacyjną powiatu i gmin. Łączą siedziby powiatów z gminami oraz stanowią główne połączenia wsi. Są uzupełnieniem sieci drogowej regionalnej i krajowej.

Stan techniczny dróg powiatowych na przestrzeni ostatnich lat uległ znacznej poprawie pod względem wzrostu nawierzchni utwardzonych. Niestety należy stwierdzić, że istniejące nawierzchnie utwardzone ulegają procesom „starzenia się”, co w konsekwencji powoduje, że na terenie powiatu wzrasta ilość kilometrów dróg wymagających przebudowy i regeneracji. Nie można w tym miejscu pominąć tak ważnego elementu infrastruktury drogowej jakim jest odwodnienie korpusu drogowego. Dotyczy to konserwacji rowów przydrożnych wraz z sukcesywnym wykonywaniem przebudowy istniejących przepustów drogowych oraz obiektów mostowych. Nie bez znaczenia dla stanu technicznego istniejących nawierzchni drogowych jest duże obciążenie dróg ruchem pojazdów wielotonowych. Analizując wpływ ruchu pojazdów o dużym tonażu należy stwierdzić, że z roku na rok  wzrasta liczba tych pojazdów na drogach, co w konsekwencji powoduje przyśpieszenie dewastacji nawierzchni drogowych.

Jednym z podstawowych czynników  kształtujących  bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę jest stan technicznych dróg ulic, separacja ruchu pieszego od kołowego oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, jako zarządca dóg pwiatowych, zadania te realizuje jako zadania statutowe.

Zadania realizowane przez ZDP w Hajnówce można podzielić na dwie grupy tj. :

- zadania utrzymaniowe,

- zadania inwestycyjne.

W celu zwiększenia poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg tak zmotoryzowanych jak i pieszych  oraz wyeliminowania    zaistniałych utrudnień i zagrożeń w ruchu drogowym Zarząd  Dróg  Powiatowych    w     Hajnówce  wykonał  w  2012 r, niżej wymienione roboty drogowe oraz inwestycje:

I.  W zakresie bieżącego utrzymania dróg

- W zakresie zimowego  utrzymania dróg.

W okresie zimowym 2011/2012 Zarząd Dróg Powiatowych prowadził akcję odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych wg obowiązujących standardów utrzymania. Prowadzone były dyżury zimowego utrzymania dróg. Przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg pracował sprzęt własny (3 ciągniki z pługami, 2 samochody ciężarowe z pługami i piaskarkami, równiarka drogowa, 2 koparko – ładowarki)  oraz sprzęt wynajęty zgodnie z podpisanymi umowami. Do zwalczania śliskości zużyto 429 ton piaskosoli.

W miesiącu październiku 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął akcję zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013. W bieżącym sezonie zimowym zużyto 471 ton piaskosoli.

- W zakresie remontów cząstkowych dróg o nawierzchniach bitumicznych.

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno oraz emulsją asfaltową i grysami :

- masą asfaltową uzupełniono ubytki w nawierzchniach bitumicznych w ilości 312 m2, do w/w zużyto 47 tony masy na zimno,

- emulsja asfaltową i grysami uzupełniono ubytki w nawierzchniach bitumicznych w ilości :

- ubytki – 2400 m2,

- spękania – 200 m2.

do w/w zużyto 15,5 ton emulsji asfaltowej,

17,5 tony grysu frakcji 8/11,

41,0 ton grysu frakcji 2/5.

- W zakresie wykaszania traw i chwastów na poboczach dróg o nawierzchniach bitumicznych.

Obkoszono pobocza dróg o nawierzchniach bitumicznych kosiarką bijakową :

- I koszenie (wszystkie drogi) – 380 km (obustronnie)

- II koszenie (wszystkie drogi) – 380 km (obustronnie)

- Wykoszono pasy zieleni żyłkową kosą spalinową w ilości 2536,8 m2.

Wykoszono pasy zieleni żyłkową kosą spalinową w ilości 2536,8 m2.

- W zakresie profilowania dróg o nawierzchniach żwirowych.

Nawierzchnie żwirowe dróg wyprofilowano równiarką drogową trzykrotnie

95 km x 3 razy = 285 km

- W zakresie likwidacji wyrw na przepustach i w poboczach dróg.

Na bieżąco uzupełniano wyrwy powstające na przepustach drogowych i w poboczach dróg. Na przepustach wykonywano korki betonowe, do w/w zużyto 200 kg cementu. Wyrwy w poboczach uzupełniano gruzem i żwirem.

- W zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg.

1)  wykonano własnymi środkami znaki drogowe (drogowskazy strzałowe E4 – 14 szt.  oraz tablice miejscowości E17a – 1 szt. i E18a – 1 szt.)

- E4-Narewka 14

- E4-Piotrowszczyzna 0,7

- E4-Krynica 9

- E4-Białystok

- E4-Berezyszcze 1

- E4-Saki 1,5

- E4-Nowiny 0,6

- E4-Nowokornino 4

- E4-Kojły 4

- E4-Czyże 4

- E4-

Łuszcze 2

- E4-Nowa Wola

- E4-Orla 5

- E4-Stary Kornin 3

- E17a-Kleszczele

- E18a-Kleszczele

Do wykonania w/w wykorzystano blachę ze starych tablic drogowych oraz zakupiono 4 arkusze blachy i kątowniki. Zużyto farbę podkładową – 6 litry, farbę zieloną – 6 litry, rozcieńczalnik – 4 litry, folię odblaskową – 10 m2.

2) ustawiono i poprawiono oznakowanie pionowe w ilości :

- nowe znaki i tablice –  szt.

- dr. nr 1636 B Zabłotczyzna (E17a-1szt., E18-1 szt.)

- dr. nr 1561 B Narewka-Mikłaszewo (A17-1 szt.)

- dr. nr 1748 B Saki ( E4-Toporki 2-2 szt., E4-Zaleszany

1-2szt., E4-Grabowiec 5-2 szt., Suchowolce 1,5-2szt.)

- dr. nr 1742 B Zuki-Mołoczki (E4-Mołoczki 4-2 szt.)

- dr. nr 1640 B Podborowisko (E17a-2 szt., E18a-2 szt.)

- dr. nr 1623 B Bielszczyzna-Dubiny (G1a-1 szt., A10-1 szt.)

- dr. nr 1618 B Tyniewicze Duże (A7-1 szt.)

- dr. nr 1602 B Czyże (A11-2 szt., B33”30”-2 szt.)

- dr. nr 1626 B Rzepiska-dr. nr 1625 B (B18”12t”-1 szt.,

A1-1 szt.)

- dr. nr 1636 B Suszczy Borek (A18a-2szt.)

- dr. nr 1652 B Orzeszkowo-Piaski (A4-1 szt.)

- dr. nr 1675 B Tofiłowce (U3a-6 szt.)

- dr. nr 1655 B Mochnate-Stary Kornin (T6a-2 szt., D1-2 szt.)

- dr. nr 1606 B Klejniki-Hukowicze (A18a-2 szt.)

- dr. nr 1775 B Kleszczele-Policzna (B18”10t”-4 szt.)

- dr. nr 1602 B Czyże-Klejniki (U3a-1 szt.)

- dr. nr 1646 B koło Guszczewiny (U3a-1 szt.)

- dr. nr 1623 B Czyżyki-Nowokornino (T6a-2 szt.)

- dr. nr 1618 B Łosinka (U3a-2szt.)

- dr. nr 1635 B Lewkowo-Eliaszuki (B33”60’-2 szt., B34”60”-

2 szt., T6-2 szt.)

- dr. nr 1748 B Suchowolce-Saki (A3-1 szt., A4-1 szt., B20-

1 szt.)

- dr. nr 1561 B Narewka-Mikłaszewo (A17-1 szt.)

- dr. nr 1636 B Mińkówka-Suszczy Borek (A10-1 szt.)

- dr. nr 1638 B Lewkowo-Kapitańszczyzna (D6-2 szt.)

- dr. nr 1602 B Morze (B20-1 szt.)

- dr. nr 1619 B Nowokornino-Trywieża (A6a-1 szt.)

- Dr. nr 1651 B Pogorzelce-Białowieża (A11-2 szt., T2-2 szt.)

3) wykonane tablice – 16 szt.

- dr. nr 1651 B Teremiski-Pogorzelce (E4-Narewka 14-1 szt.)

- dr. nr 1743 B Żuki-Gruzka (E4-Piotrowszczyzna 0,7-1 szt.)

- dr. nr 1640 B koło Zabłotczyzny (E4-Krynica 9-1 szt.)

- dr. nr 1635 B Lewkowo-Eliaszuki (E4-Białystok-1 szt.,

E4-Nowa Wola-1 szt.)

- dr. nr 1769 B Czremcha-Zubacze (E4-Berezyszcze 1-1 szt.)

- dr. nr 1748 B Toporki (E4-Saki 1,5-1 szt.)

- dr. nr 1618 B Kotłówka (Nowiny 0,6-1 szt.)

- dr. nr 1614 B Lady (E4-Nowokornino 4-1 szt., Czyże

4-1 szt.)

- dr. nr 1617 B Lady-Czyże (E4-Kojły 4-1 szt., Łuszcze

2-1 szt.)

- dr. nr 1670 B Morze (E4-Orla 5-1 szt., Stary Kornin 2-1 szt.)

- dr. nr 1742 B ul. Akacjowa w Kleszczelach (E17a-1 szt.,

E18a-1 szt.)

Do w/w zużyto 205 mb rur Ø 2” i 970 kg cementu.

4) we własnym zakresie wykonano oznakowanie poziome na drogach powiatowych w ilości 174,15 m2, zużyto 84,1 litrów farby do znakowania jezdni i 12,8 litrów rozpuszczalnika.

5) na ulicach powiatowych w mieście Hajnówka została wykonana usługa malowania oznakowania poziomego przez firmę zewnętrzną w ilości 556,7 m2.

- W zakresie odkrzaczania dróg.

Wycięto krzaki w pasach drogowych na odcinkach o łącznej długości 36,4 km.

- dr. nr 1668 B Starzyna-Wojnówka – 0,9 km

- dr. nr 1654 B Dubicze Cerk.-Werstok – 0,5 km

- dr. nr 1636 B Suszczy Borek-Podlewkowie-Lewkowo –

0,6 km

- dr. nr 1645 B Olchówka-Masiewo – 5,9 km

- dr. nr 1644 B Tarnopol-Siemianówka – 4,6 km

- dr. nr 1655 B St. Kornin-Koryciski-Dubicze Cerk. – 5,4 km

- dr. nr 1639 B Podlewkowie-Ochrymy – 0,4 km

- dr. nr 1666 B Koryciski-dr. nr 1655 B – 0,3 km

- dr. nr 1646 B Narewka-Olchówka – 0,8 km

- dr. nr 1623 B Nowokornino-Czyżyki – 1,2 km

- dr. nr 1628 B Chrabostówka-Kutowa – 2,9 km

- dr. nr 1619 B Jagodniki-Dubicze Os.-Trywieża-Łosinka –

4,2 km

- dr. nr 1676 B Grabowiec-Rutka – 1,5 km

- dr. nr 1777 B Kleszczele-Dobrowoda – 3,2 km

- dr. nr 1748 B Suchowolce-Saki – 3,1 km

- dr. nr 1618 B Tyniewicze – Łosinka – 0,3 km

- dr. nr 1651 B Budy – Teremiski – Białowieża – 0,6 km

- dr. nr 1640 B Bernacki Most - Krynica – Krzywiec-8,0 km

- dr nr 1481 B Trześcianka – Puchły- 4,0 km.

W miesiącu styczniu 2013 r. kontynuowane jest wycinanie krzaków :

- dr. nr 1651 B Teremiski – Białowieża

Dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzew (podcinanie gałęzi, formowanie korony) w obszarach zabudowanych przy ciągach pieszych.

- W zakresie zrywania zawyżonych poboczy dróg.

Mechanicznie zerwano zawyżone pobocza z załadunkiem urobku na środki transportu i wywiezieniem oraz ręcznym wyrównaniem poboczy na odcinkach o łącznej długości 12,5 km.

- dr. nr 1612 B Planta-stacja kolejowa Narewka – 0,848 km

- dr. nr 1637 B Michnówka-dr. nr 1635 B – 1,040 km

- dr. nr 1636 B Podlewkowie-Lewkowo – 0,510 km

- dr. nr 1619 B Nowokornino – 0,402 km

- dr. nr 1622 B Kotówka-Dubiny – 1,260 km

- dr. nr 1601 B Treszczotki-Klejniki-Narew – 3,100 km

- dr. nr 1629 B Narew-Planty – 1,770 km

- dr. nr 1631 B Trześcianka-Saki – 2,660 km

- dr. nr 1769 B Czeremcha – Zubacze 0,900 km

- W zakresie czyszczenia i odmulania rowów odwadniających drogi.

Wykonano mechaniczne czyszczenie i odmulanie rowów odwadniających z załadunkiem urobku na środki transportu i wywiezieniem oraz ręcznym wyrównaniem skarp na odcinkach o łącznej długości 1,6 km. Wyczyszczono i udrożniono zamulone przepusty drogowe na w/w odcinkach.

- dr. nr 1668 B Wojnówka – 0,600 km

- dr. nr 1602 B Morze – 0,208 km

- dr. nr 1625 B koło Wasilkowa – 0,270 km

- dr. nr 1779 B Czeremcha Wieś – 0,120 km

- dr. nr 1619 B Nowokornino – 0,402 km

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana została kadra ZDP do czynnego udział zarówno przy pełnieniu dyżurów, będąc jednocześnie dysponentami sprzętu jak i obsługując sprzęt przy likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania dróg. Dyżury pełnione były i są codziennie od godz. 4.00 .

Obowiązujące standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych:

| Lp. | Standard | Opis utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | II | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej szerokości. | - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - sadź 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz. |
| 2. | V | Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu. | - luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź pośniegowa 8 godz. |

Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 19, poz. 115 z późn. zm. art. 20) wraz z aktami wykonawczymi nakłada na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Są one określone w załączniku nr 1 /zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach/ do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

| WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE HAJNOWSKIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2012/2013 (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V |  |  |  |
| Lp. | Nr drogi | Odcinek | Długość |
| 1. | 1478 B | Sieśki - Soce | 2,375 |
| 2. | 1480 B | Pawły – Dawidowicze - Soce- Trześcianka | 4,849 |
| 3. | 1481 B | Ryboły-Pawły - Ciełuszki - Puchły - Trześcianka | 5,406 |
| 4. | 1560 B | Źywkowo -Białki | 1,221 |
| 5. | 1561 B | Narewka – Mikłaszewo – Leśna - Siemianówka | 9,773 |
| 6. | 1601B | Bielsk Podlaski- Klejniki - Tyniewicze Duże - Narew | 14,975 |
| 7. | 1602 B | Morze – Zbucz – Czyże – Leniewo – Gorodczyno – Janowo – Doratynka – dr.1601 B | 26,582 |
| 8. | 1604 B | dr.1602 B – Gorodczyno | 3,453 |
| 9. | 1605 B | dr.1604 B Kożyno – Koźliki - Lachy | 4,287 |
| 10. | 1606 B | Klejniki - Hukowicze | 3,443 |
| 11. | 1611 B | Bielsk Podlaski – Łoknica - Podrzeczany - Czyże | 3,757 |
| 12. | 1612 B | Planta – stacja kolejowa Narewka | 0,846 |
| 13. | 1613 B | Dr. 1603 B – Miękisze - Sapowo - Klejniki | 3,780 |
| 14. | 1614 B | Kuraszewo - Lady - Leniewo – Łoknica | 8,280 |
| 15. | 1615 B | Podrzeczany – dr.1614 B | 0,997 |
| 16. | 1616 B | Krzywa – Rakowicze – Osówka - Szostakowo - Nowoberezowo | 9,781 |
| 17. | 1617 B | Czyże - Lady | 3,505 |
| 18. | 1618 B | dr. woj. 685 - Łosinka- Kotłówka - Tyniewicze Małe - dr.1601 B | 9,059 |
| 19. | 1619 B | Łosinka- Trywieża - Nowokornino - Nowoberezowo - Dubicze Osoczne – Jagodniki –dr. woj. 685 | 19,281 |
| 20. | 1620 B | dr.1618 B - Kamień – Kraszewo – Kojły - Nowoberezowo | 12,534 |
| 21. | 1621 B | Kuraszewo - Nowokornino | 4,138 |
| 22. | 1622 B | Dubiny – Kotówka –Trywieża - Wólka - Kuraszewo | 10,379 |
| 23. | 1623 B | Hajnówka – Puciska – Czyżyki - Nowokornino | 4,990 |
| 24. | 1624 B | Hajnówka - Bielszczyzna - Dubiny | 2,800 |
| 25. | 1625 B | dr. woj.. 685 – Przybudki – Grodzisko – Borysówka – Wasilkowo - Kotówka | 8,967 |
| 26. | 1626 B | Kotłówka – Koweła - Rzepiska – dr. Nr 1625 B | 5,536 |
| 27. | 1627 B | Tyniewicze Duże - Łopuchówka – dr.1618 B | 3,599 |
| 28. | 1628 B | Łosinka – Kutowa - Chrabostówka – Waśki – dr.1634 B | 7,221 |
| 29. | 1629 B | Narew – Planty – nowa Wola | 7,521 |
| 30. | 1630 B | Trześcianka - Białki - Ogrodniki – Rohozy -dr. woj.685 | 12,372 |
| 31. | 1631 B | Trześcianka – Saki – Rohozy – Waniewo – dr. 1629 B | 7,397 |
| 32. | 1632 B | dr.1629 B - Odrynki | 1,455 |
| 33. | 1633 B | Hoźna - Potoka | 1,119 |
| 34. | 1634 B | Makówka - Hajdukowszczyzna - Rybaki | 5, 983 |
| 35. | 1635 B | dr. woj.. 687 – Lewkowo Nowe – Lewkowo Stare – Eliaszuki - gr. powiatu | 8,485 |
| 36. | 1636 B | Lewkowo Stare – Podlewkowie – Minkówka - Zabłotczyzna | 5,807 |
| 37. | 1637 B | dr.1635 B - Michnówka | 1,033 |
| 38. | 1638 B | Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna | 1,945 |
| 39. | 1639 B | Podlewkowie – Ochrymy | 1,459 |
| 40. | 1640 B | dr. woj. 685 – Krzywiec – Rozpilne – Narewka | 14,285 |
| 41. | 1641 B | dr. woj. 687 – stacja kolejowa Gnilec | 1,285 |
| 42. | 1642 B | droga przez wieś Skupowo | 1,601 |
| 43. | 1643 B | dr. woj. 687 – Słobódka | 2,402 |
| 44. | 1644 B | Tarnopol - Siemianówka | 5,843 |
| 45. | 1645 B | Leśna - Olchówka -Masiewo | 10,200 |
| 46. | 1646 B | Narewka - Guszczewina – Olchówka – Siemianówka – dr.1644 B | 11,738 |
| 47. | 1647 B | dr. woj. 685 - Postołowo | 1,654 |
| 48. | 1649 B | Krzyże – Zastawa – Stoczek – st. kol. Białowieża – Zastawa | 7,440 |
| 49. | 1650 B | dr.1649 B - Podolany II | 0,966 |
| 50. | 1651 B | Zastawa – Pogorzelce – Teremiski – Budy – Zwierzyniec – st. kol. Czerlonka | 15,546 |
| 51. | 1652 B | Poryjewo - Orzeszkowo – Jakubowo – Piaski – Zabagonie – Długi Bród – Wilki – Opaka Duża – Wólka Terach. - Czeremcha Osada | 30,626 |
| 52. | 1653 B | Orzeszkowo - Łozice | 3,734 |
| 53. | 1654 B | gr. powiatu - Dubicze Cerkiewne – Werstok – dr.1652 B | 11,400 |
| 54. | 1655 B | St. Berezowo - St. Kornin - Dubicze Cerkiewne | 11,659 |
| 55. | 1666 B | dr.1655 B-Koryciska- Istok - Witowo - Długi Bród | 9,917 |
| 56. | 1667 B | Dubicze Cerkiewne – Kraśkowszczyzna - Piaski | 6,768 |
| 57. | 1668 B | Wojnówka – Starzyna - Górny Gród | 5,194 |
| 58. | 1669 B | dr.1654 B - Czechy Orlańskie | 1,938 |
| 59. | 1670 B | Krywiatycze –Stary Kornin | 3,583 |
| 60. | 1671 B | Stary Kornin - Jagodniki | 2,600 |
| 61. | 1672 B | Dubicze Osoczne - Borek – Pasieczniki - dr. woj. 685 | 4,141 |
| 62. | 1673 B | dr. woj.. 689 - Chytra | 2,144 |
| 63. | 1674 B | dr. woj.. 689 - Progale | 1,212 |
| 64. | 1675 B | Dubicze Cerkiewne – Tofiłowce – dr.1655 B | 4,279 |
| 65. | 1676 B | Rutka – Grabowiec | 3,566 |
| 66. | 1742 B | Dr. 1740B – Mołoczki – Żuki - Kleszczele | 7,233 |
| 67. | 1743 B | dr.1742 B – Piotrowszczyzna - Gruzka - dr. woj. 693 | 4,960 |
| 68. | 1744 B | dr.1742 B - Pogreby | 2,256 |
| 69. | 1747 B | Kleszczele – Wólka –Moskiewicze - Kraśna Wieś | 5,454 |
| 70. | 1748 B | Suchowolce - Saki - Toporki | 4,475 |
| 71. | 1769 B | Dr. 640 – Tokary – Klukowicze - Zubacze – Stawiszcze | 10,635 |
| 72. | 1774 B | Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki - dr. kraj. 66 | 1,621 |
| 73. | 1775 B | Kleszczele - Policzna - dr.1652 B | 23,002 |
| 74. | 1776 B | dr. woj. 687 – stacja kolejowa Planta - Leśna | 4,630 |
| 75. | 1777 B | Kleszczele – Dobrowoda | 9,744 |
| 76. | 1778 B | Dr. 66 - st. kol. Kleszczele | 1,046 |
| 77. | 1779 B | Czeremcha Wieś - Stawiszcze | 5,296 |
| 78. | 1780 B | Czeremcha Osada - Kuzawa | 3,093 |
|  |  | Razem | 509,556 |

Zimowe utrzymanie dróg pozamiejskim ( standard V)  będzie realizowane sprzętem własnym i wynajętym w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

WYKAZ ULIC POWIATOWYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2012/2013 ( likwidacja gołoledzi i odśnieżanie ) standard II

Lp.; Nr drogi; Odcinek; Długość m. 1.; 2329 B; ul. Stefana Batorego; 1,000. 2.; 2329 B; ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego; 0,307.4. 3.; 2329 B; ul. Poddolna; 2,255.8. 4.; 2323 B; ul. Wrzosowa; 1,180. 5.; 2323 B; ul. Górna; 1,789. 6.; 1648 B; ul. Lipowa wraz ze wsią Lipiny; 4,030. 7.; 2326 B; ul. 11-go Listopada; 0,752. 8.; 2330 B; ul. Warszawska; 1,670. 9.; 2327 B; ul. Prosta; 1,086. 10.; 1623 B; ul. Dolna; 0,579. 11.; 1624 B; ul. Dolna; 0,091.6. 12.; 1623 B; ul. Targowa; 1,045. Razem; 15,785.8. Utrzymaniem ulic na terenie miasta Hajnówki ( standard II) będzie zajmował się Zarząd Dróg Powiatowych sprzętem własnym.

Ponadto stan techniczny dróg powiatowych w tym również ich oznakowanie jest monitorowane przez ZDP. Prowadzi się bieżące objazdy dróg i obiektów mostowych z wpisem do „Księgi objazdu” stwierdzonych usterek i nieprawidłowości celem natychmiastowego ich wyeliminowania. Podobnemu celowi służyły wiosenne i jesienne kontrole stanu znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  przeprowadzone przez przedstawiciela starosty jako zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie w obecności przedstawiciela komendy powiatowej policji.

II.   W zakresie inwestycji drogowych  wykonano przebudowę n/w odcinków dróg oraz remonty ciągów pieszych.

| Gmina Czeremcha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Droga | Nr 1769 B ul. Fabryczna w Czeremsze, |  |  |
| Rodzaj robót | Remont chodnika – wbudowano 151 szt. krawężników, 330 m2 kostki brukowej szarej, 254 m2 kostki brukowej czerwonej, 347 szt. obrzeży |  |  |
| Gmina Czyże |  |  |  |
| Droga | Nr 1617 B Łuszcze – Lady I etap, II etap, |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna |  |  |
| Długość | 587 m – I etap 573 m – II etap |  |  |
| Droga | Nr 1622 B Wólka - Wieżanka |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna |  |  |
| Długość | 1030 m |  |  |
| Droga | Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją i grysami, inwentaryzacja geodezyjna |  |  |
| Długość | 610 m |  |  |
| Gmina Białowieża |  |  |  |
| Droga | Nr 1651 B dr. woj. - Budy |  |  |
| Rodzaj robót | Regeneracja istniejącej nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m |  |  |
| Długość | 3400 m |  |  |
| Droga | Nr 1649 B Podolany |  |  |
| `Rodzaj robót | Regeneracja istniejącej nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m |  |  |
| Długość | 1100 m |  |  |
| Gmina Kleszczele |  |  |  |
| Droga | Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, zakup grysu |  |  |
| Długość | 1680 m |  |  |
| Gmina Narew |  |  |  |
| Droga | Nr 1630 B Ogrodniki - Białki |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją , inwentaryzacja geodezyjna |  |  |
| Długość | 955 m |  |  |
| Droga | Nr 1630 B Rohozy - Iwanki |  |  |
| Rodzaj robót | Regeneracja istniejącej nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 7,0 m |  |  |
| Długość | 300 m |  |  |
| Gmina Narewka |  |  |  |
| Droga | Nr 1645B Leśna - Olchówka |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m, inwentaryzacja geodezyjna |  |  |
| Długość | 1559 m |  |  |
| Droga | Nr 1561 B Narewka – Mikłaszewo - Leśna |  |  |
| Rodzaj robót | Regeneracja istniejącej nawierzchni poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej grysami i emulsją o szerokości jezdni 5,0 m |  |  |
| Długość | 1559 m |  |  |
| Droga | Nr 1636B Mińkówka – Suszczy Borek |  |  |
| Rodzaj robót | Wykonanie podbudowy, badanie nośności podbudowy, trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsja i grysami o szerokości jezdni 5,0 m, inwentaryzacja geodezyjna. |  |  |
| Długość | 670 m |  |  |
| #### W ramach realizacji inwestycji drogowych przez Powiat Hajnowski |  |  |  |
| Droga |  | Droga powiatowa Nr 1602 B Zbucz – Morze , gm. Czyże #### Realizacja w ramach NPPDL 2008-2011 |  |
| Rodzaj robót |  | Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz odmulenie przepustu, wykonanie oznakowania pionowego. |  |
| Długość |  | Remont drogi powiatowej na istniejącej nawierzchni – 1,008 km |  |
| Droga |  | Droga powiatowa Nr 2326 B ul. 11 Listopada w Hajnówce |  |
| Rodzaj robót |  | Przebudowa ulicy poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, ścieżki rowerowej, ułożenie obustronnie chodnika i zjazdów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. |  |
| Długość |  | 0,665 km |  |
| W ramach przygotowania do realizacji przyszłych inwestycji drogowych w trakcie opracowania są niżej wymienione dokumentacje projektowe: |  |  |  |
| Droga |  | Nr 1652 B Wólka Terechowska -Opaka Duża - Policzna |  |
| Rodzaj robót |  | Dokumentacja projektowa |  |
| Długość |  | 11.500 mb |  |
| Droga |  | Nr 1747 Bul. Boćkowska w Kleszczelach |  |
| Rodzaj robót |  | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |
| Długość |  | ok. 700 m |  |
| Droga |  | Nr 1654 B, 1675 B Dubicze Cerkiewne |  |
| Rodzaj robót |  | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |
| Długość |  | ok. 2530 m |  |

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że stan techniczny dróg ma istotne znaczenie

poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa drogowego. Mowa tu zarówno o zapewnieniu bezpiecznego poruszaniu się po drogach wszystkich użytkowników  ruchu jak również stworzenie warunków do szybszego przejazdu służbom  w celu ratowania życia ludzi oraz ich mienia.